| 會議 | 南區資訊開發中心 - 02月科會（視訊會議） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期/時間 | 2026/02/04 9:00 –10:30 | 地點 | 南區資訊開發中心 |
| 主席 | 黃弈晴 | 記錄 | 盧德鴻 |
| 出席人員 | 顏東正、黃育盛、李嘉銘、葉靚、鄒雯芯、朱啓丞、林柏成、黃弈晴、盧德鴻、吳宗樺、 林昱君、張丞君、吳涴棋、程昱翔 |  |  |
| - 會議討論： - 個別報告 & 專案 / 需求指示： - 程昱翔 經理回應： - 信用卡專案系統 Product所有的IP以及VM是否已準備就緒 ? 昱翔回應： - 僅剩 Build 版機。 經理回應： - 再記得追蹤進度，盡快完成。 副座回應： - 暫無特別指示。 - 張丞君 經理回應： - 因下周是信用卡專案上線協調會，信用卡專案系統正式環境相關VM、IP、權限、帳號務必這周內完成，若已開單，要再打電話去追蹤進度。 副座回應： - 暫無特別指示。 - 吳涴棋 經理回應： - 在業務中台的開發過程中，若有需要 BA 回覆的問題，可以先和柏成協調後，並請 BA押一個回覆時間，並定期追蹤。 副座回應： - 詢問問題時，留下詢問紀錄軌跡並留意 BA 回應時否有在時間內。 - 余雅暄 經理回應： - 暫無特別指示。 副座回應： - 雲端專案三月結案時須依據專案室的結案要求，開結案會議。 - 先留意結案前的程序有哪些要執行，可以先跟專案室索取結案前要填寫的文件。 - 雲端目前是否還不算正式上線 ? 經理回應： - 目前基礎建設已完成，等服務處跟研發處同仁完成情境驗證。 - 會有上線前的上線協調會及 Check List，並在會議上逐條檢視確認是否還有缺漏的部分。 副座回應： - 有架構審查會以及上線協調會，要提早跟專案室索取文件填寫，看是否有問題。 - 吳宗樺 經理回應： - 暫無特別指示。 副座回應： - 暫無特別指示。 - 鄒雯芯 經理回應： - 針對信用卡專案系統，若有申請特定的環境設定或帳號申請，執行後要先做基本的測試驗證，確認申請的環境、帳號是正確的，再交付給 PM。 副座回應： - 年節前後，大家外出注意行車平安。 - 朱啓丞 經理回應： - 資訊資產清單爾後要每月更新並在月初交付給經理。 - 爾後請大家各系統的個人資料整理，每月月初要盤點一次並交付給經理。 副座回應： - 中台知識庫是什麼 ? 啓丞回應： - 會將各中台的 API 盤點後上傳至 ISSUE TRACKER統整。 副座回應： - 未來可將中台知識庫結合 AI 應用，加速作業時間。 - 林柏成 經理回應： - 如果IBM BA還持續有回覆太慢的狀況，再麻煩把問題清單提供給我，我會再去跟IBM PM追蹤狀況。 副座回應： - 我們呼叫核心API 是指 APIC 嗎 ? 柏成回應： - 目前 API有分三類，中台自己開發、 T24原生的以及 Nagarro開發，那這邊說的 API是會直接打進 T24 去做查詢。 經理回應： - 因 Nagarro 動作太慢，IBM 會自己開發，包括三月底的PCR。 - 目前IBM工程師都集中在PCR，現在有些功能需要等待 IBM 開發完成才能進行後續需求。 副座回應： - 上次說的APIC 有什麼結論 ? 經理回應： - APIC 主要是周邊系統呼叫核心時會經過 APIC 註冊管控。 副座回應： - 目前手上是否有以業務中台為主並擴及周邊系統的系統架構圖 ? 經理回應： IBM Steven 有提供初版，後續會再請他們陸續更新後的系統架構圖，既有的部分會後會先提供。 - 陳勤 經理回應： - 中台知識庫未來會吃整理後的 EXCEL 當作知識基礎。 - 大家填寫 EXCEL 說明時，盡量多一些文字描述和業務邏輯說明，若資料太少，產出的結果品質會不太好，要再請大家多多幫忙。 副座回應： - 既有的機器是直接換新 ? 要留意財產編號以及資訊資產設備清單是否有註記。 - 機器更換時要留意裡面跑的東西是否已清除，硬碟不能帶走或是現場報銷。 - 若廠商要將機器帶走要請廠商舉證機器內的內容皆已清除乾淨。 - 林昱君 經理回應： - 會計中台開發若有問題要盡快反應，再請嘉銘協助一起追蹤。 副座回應： - 暫無特別指示。 - 黃弈晴 經理回應： - 暫無特別指示。 副座回應： - 詢問Portal Mail 放行功能是寄給客戶的還是寄給誰 ? 弈晴回應： - 是信用卡專案系統內的功能，主要是寄Master Card 的聲明書、打除報表給內部員工，信用卡主管需要覆核。 - 盧德鴻 經理回應： - 不用等待IBM回覆的部分可以先做。 副座回應： - 暫無特別指示。 - 葉靚： 經理回應： - 上線協調會盡早跟User確認。 - 需要的文件、Check List、權限申請、正式環境的測試要在協調會前準備好。 副座回應： - 除了上線協調會還有架構審查會，要再詢問專案室，架構審查會可以合在一起開還是誰先誰後，要特別留意。 - 上線前的準備清單可以再詢問專案室，或和我或經理討論。 - 上線協調會要找三處兩室的主管。 - 李嘉銘 經理回應： - 聯徵報送主機要盡快處理，年後就要處於可以測試或是報送的狀態。 副座回應： - 架構圖以及一些系統文件要隨時保存更新，未來可以應用在 AI 或是審查時使用。 - Checkmarx 若有排除不了或是誤判需要解釋的弱點，可以提出來與資安處討論。 - 黃育盛 副座回應： - RFP 要做時可以和我討論。 - 中台的部分要再多麻煩大家協助。 - 過年前再請大家留意工作上的收尾以及要交代的工作事項。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 會議結論：三月月會時間：03/04(三) 早上9:00，主席：盧德鴻，紀錄：吳宗樺 待回覆部分：無 |  |  |  |