上海商業銀行股份有限公司

新核心系統INFRA

軟硬體設備建置專案服務

CI/CD 部署至OCP上版流程

IBM Confidential

台灣國際商業機器股份有限公司

目錄

一、前置作業	3

1.	OCP 帳號權限申請	3

2.	申請Image上傳	3

3.	Jenkins 腳本開發	3

二、	CI/CD上版流程	3

1.	DEV環境上版	3

1.1	DEV本地開發	3

1.2	DEV環境-推上DEV Branch	4

1.3	DEV環境- Jenkins 部署	5

1.4	DEV環境- 研發處測試人員驗測	5

1.5	DEV環境- Merge Request 到 Main Branch	5

2.	DEV to STAGE 過版	6

2.1	DEV to STAGE 審核申請	6

2.2	DEV to STAGE -同步比對	6

3.	STAGE環境上版	6

3.1	STAGE環境 Jenkins 上版	6

3.2	STAGE環境 - Jenkins 上版部署程式選擇	7

3.3	STAGE環境 - Jenkins 卡控點	7

3.4	STAGE環境 – 驗收確認	8

4.	STAGE to PROD 過版	8

4.1	STAGE to PROD– 審核申請	8

5.	PROD環境上版	8

5.1	PROD環境 Jenkins 上版	8

三、	CI/CD退版流程	9

1.	DEV 環境退版	9

2.	STAGE 環境退版	9

3.	PROD 環境退版	9

一、前置作業

OCP 帳號權限申請

於AP 入住申請單中，填寫需申請之Service Account以及CI/CD系統Project Name。

- 申請 OCP Service Account (CI/CD 部署到 OCP 的帳號)，， 由服務處設定Service Account

- Service Account Naming Rule：同Namespace(Project) Name (EX: mid)

- 由OCP管理人員將Service Account設定於OCP中並綁定權限及Namespace / Project

    - Service Account 綁定 OCP Role (預設使用 edit)

    - Service Account 綁定Namespace / Project

- 取得 Service Account Token

- 申請 Service Account 後，由OCP管理人員於OCP中取得 Service account Token，將此 Token 交由 Jenkins 維運人員設定於Jenkins環境中。

- 由OCP管理人員將表單中需申請之DNS 解析到 HA Proxy (Route)

申請Image上傳

- 選擇Image類型，決定所上傳的Image類型，分為兩種：

- Base Image（僅能使用RHEL-UBI8:1.0.21，若有其他需求，請向服務處提出申請）。

- 官方整合Image（例如：Redis、Nginx）。

- 自定義 Image

- 提供完整Image名稱

- 確認 Image是否為官方資料來源。

- 提供 Image來源

  - 官方整合Image：提供官方有效網址

- 自定義 Image：由AP自行上傳至 SFTP server (獨立VM or Nexus存放image？)，由服務處在SFTP server上將Image透過Trivy進行安全掃描 需透過資安認可

- 指定Harbor專案名稱。

- 設定Harbor專案目錄

  - 根據專案名稱及服務名稱來命名 Harbor 專案目錄（命名規則：<Project Name_Service Name>，如表格中的 mid_cbr-app）。

  - 由服務處負責從SFTP server將Image放置Harbor 專案目錄。

  - 由研發處Harbor 專案目錄中的Image進行安全掃描。

- 提供驗證碼 (SHA1-256)：

  - Image上傳後，需提供Image的 SHA1-256 驗證碼，以確保完整性與一致性。

Jenkins 腳本開發

開發人員根據 AP系統需求參照文件 (上海商銀_OCP CICD_Jenkins 腳本範本) 進行腳本撰寫開發。

- CI/CD上版流程

- DEV環境上版

DEV本地開發

- 依照開發需求資訊建立系統異動單(Notes)。

- 依照開發需求資訊建立Redmine單。

- Clone Branch 進行開發 Git Clone URL

- Git Checkout Prod Tag

- Git create local Branch 進行開發：git checkout –b issue branch

- Push local Branch To Remote

  - 提交 : git add . 和 git commit –m “Feature_#17”

  - Push 至遠端 Gitlab : git push origin feature_#17

DEV環境-推上DEV Branch

開發主管 Code Review，確認是否合併

DEV環境- Jenkins 部署

- 透過 Jenkins 建置新版應用程式，並使用oc apply部署到 DEV 環境的 OCP。

- 部署腳本請參照文件 (上海商銀_OCP CICD_Jenkins 腳本範本)。

- 透過 Jenkins 整合工具進行安全性掃描

  - Checkmarx： 自動化掃描 source code。

  - Dependency check：掃描AP中的第三方相依儲存庫，檢測是否存在已知的安全漏洞。例：當檢測到高風險（High Level）漏洞超過五個時，系統將會停止繼續進行。

DEV環境- 研發處測試人員驗測

- 若測試有問題，與開發主管確認問題原因，需修改程式時，通知研發處開發人員修改。

  - 研發處開發人員直接使用(2.)建立的開發分支進行修改，不需要重新建立新的開發分支。

  - 研發處開發人員從(3.) 開始做到此步驟，請測試人員進行測試。

- 若測試沒問題，通知開發主管可以上版到STAGE。

DEV環境- Merge Request 到 Main Branch

- 確認測試沒問題，由開發主管發起 MR 到 main 分支。

- 以 Main Branch建立 Tag。

- 送申請單到 STAGE 審核

DEV to STAGE 過版

DEV to STAGE 審核申請

- 資管科人員 確認 開發主管 傳來的申請單(Notes)

- 若無問題，資管科人員則手動進行 Compare list 動作

- 確認 DEV 與 STAGE 環境程式碼都無問題，資管科人員再手動操作 Jenkins 上版。

DEV to STAGE -同步比對

- 同步 DEV 環境的 Gitlab 專案到 STAGE 環境

- 檢驗 Tag 是否存在

- 寄送比對結果 Email，給開發主管以及資管科人員。

STAGE環境上版

STAGE環境 Jenkins 上版

由資管科人員手動啓用 Jenkins 流程

STAGE環境 - Jenkins 上版部署程式選擇

由資管科人員根據提單需求手動選擇 Jenkins 上版程式

STAGE環境 - Jenkins 卡控點

資管人員確認部署Tag版本，點選 Proceed 進行部署。

STAGE環境 – 驗收確認

- 資管人員收到主管覆核的系統異動申請單/需求問題處理單（Notes）單後，依據Tag資訊進行STAGE過版。

- 手動執行Jenkins STAGE過版 job。

- 過版完成後，資管人員登錄 Notes 單、紀錄過版job編號，進行簽核。

- STAGE 一天至多上版一次，緊急修正hotfix除外。

STAGE to PROD 過版

STAGE to PROD– 審核申請

資管科審核人員確認申請單後，手動啓用 Jenkins 進行上版。

PROD環境上版

PROD環境 Jenkins 上版

- CI/CD退版流程

- DEV 環境退版

此環境僅作開發上版，不做退版動作。

- STAGE 環境退版

- CICD流程會拉取舊版的 Yaml

- OCP 部署時，Yaml 會抓舊的 Image

- CICD流程應把 Yaml 檔推到 Nexus-prod

操作流程

  - 資管人員 向系統開發人員 確認退版的版號

  - STAGE – Jenkins 資管人員操作上版

  - 驗收人員檢查

- PROD 環境退版

- PROD 上版是直接指定 UAT 包好的版本

  - 例如: v20240724-bbg

- 確定退版的話，退版時建議指定版本重新上版即可

- 先前討論是由資管科人員操作

- 部署 Yaml 都放在 Gitlab 做版控，Jenkins 會去 Nexus 拉取。

操作流程

- 資管人員確認退版的版號

- PROD - Jenksin 資管人員操作上版

- 驗收人員檢查